Emne:

**Referat fra bestyrelsesmøde 8. februar 2018.**

1. Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

1. Valg af referent.

Bjarne Ø. Olesen blev valgt.

1. Siden sidst:
2. Belysning af stier på Kilen
   * Repræsentanter fra Bjerget deltog på bestyrelesmødet.

Følgende plan blev aftalt:

* + - Der udarbejdes et udbudsmateriale, der kan sendes til et antal entreprenører, der kan komme med tilbud på entreprisen. Tilbuddene lægges på generalforsamlinger i marts måned.
    - Det er besluttet, at omkostningerne til opsætningen af lamper deles 50/50 mellem Bjerget og Sletten.
    - Det er ligeledes besluttet, at belysningen tilsluttes ved Sletten. Det vil give en ubetydelig stigning på skattebilletten.
    - Vedligeholdelsen af lamper deles på den måde, at lamper, der står på Bjergets område vedligeholdes af Bjerget, og lige sådan på Slettens område.
    - Tidsplan:
      * Frem mod marts: Udarbejdelse af udbudsmateriale. Aktion🡪 Bjarne/Karsten.
      * Marts: Generalforsamling 🡪 Tilbud fremlægges til beslutning.
      * Sommeren 2018: Opsætning, hvis besluttet på de to generalforsamlinger.

1. Renovering af gangstier på Kilen. Ny stenmel og kanter renses. Iværksættes inden generalforsamlingen 🡪Aktion Karsten
2. Legepladser

Der afventes stadig godkendelse af de nye elementer på del 4. Intet nyt.🡪 Aktion Tonny.

1. Grønne områder:

Kommunen har genplantet de dårlige træer langs stamvejen.

Det er undersøgt, om kommunens del af Kilen skal anvendes til noget af kommunen.

Kommunen har meddelt, at de ikke skal bruge det til noget. Grundejerforeningen må gerne pleje området. Er taget med i tilbud på grønne områder. Det er besluttet, det ikke skal vedligeholdes yderligere i forhold til i dag.

Der er udsendt udbudsmateriale for vedligehold af de grønne områder, da kontrakten udløber med udgangen af 2018. De indkomne tilbud blev drøftet igennem på mødet.

Bestyrelsen har besluttet at skrive kontrakt med VHE (Nuværende firma). Der underskrives snarest kontrakt. Kontrakten løber til og med 2022. Aktion 🡪 Bjarne

1. Økonomien lige nu:

Gennemgang af regnskab 2017 og budget 2018. Regnskabet er godkendt af revisorerne og underskrevet af bestyrelsen. Lægges op til generalforsamlingen til godkendelse.

1. Generalforsamling 2018.
   1. Tid og sted. Onsdag den 21. marts klokken 1930 på Fritidscenteret. Mødelokale: Aktion 🡪 Bjarne
   2. Kasseren + ”frivillige” deler indbydelser ud primo marts. Aktion 🡪 Johan
   3. Budget Kileprojekt skal på dagsordenen før regnskab.
   4. Emner til formandens beretning/forslag.
      1. Ny kontrakt på grønne områder
      2. Stenmel på stier på Kilen
      3. Belysning af sti på Kilen
      4. Udtynding af læbælter og opstamning af træer.
      5. Arbejdsdage, er der stemning for det? Primært oprydning i læbælter…
      6. Foreningens facebookside. Status og anvendelse. Referater lægges op.
      7. Varde Kommune vil opsætte LED-lys som gadebelysning. Bestyrelsen afventer kommunens udspil. Sidste nyt, om noget? Intet nyt.
      8. Godt samarbejde med legepladsudvalgene.
      9. Gode henvendelser fra grundejerne med forslag.
   5. Medlemmer af bestyrelse på valg:

Johan Brøndsted Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Jan Hjort.

Anders Ernst Modtager genvalg.

Anders Kirchheiner (Suppleant) Modtager genvalg.

* 1. Revisorer på valg

Jan Hjort på valg: Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Johan Brøndsted

* 1. Dirigent:

Michael Nørgaard Jensen kontaktes 🡪 Aktion Bjarne

1. Diverse:
2. Næste møde:

Afholdes 4. april klokken 1930 på ved Bjarne.